**[ 3월 3주차 프로젝트 수행 일지 ]**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트 주제** | 게임사의 OpenAPI를 활용한 게임정보 및 커뮤니티 서비스 제공 | | |
| **프로젝트 팀명** | First | **프로젝트 팀원** | (팀장) 김종진  (팀원) 이동규, 이희성, 장은영, 주해진 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 18:00 전까지 최종본을 제출해주세요

**1. 프로젝트 수행 계획 및 현황**

|  |  |
| --- | --- |
| **금주 프로젝트 수행 내용** | **차주 프로젝트 수행 계획** |
| **프로젝트 기획 및 설계** | **공통: 프로젝트 환경 구축**  **Sever: 더미 데이터를 주는 Controller 작성**  **Front: 서버로부터 더미데이터를 수신받아 출력하는 스크립트 작성** |

**2. 금주 프로젝트 피드백 사항 및 의견**

|  |  |
| --- | --- |
| **프로젝트 피드백**  **사항 및 의견** | **특이 사항 없음**  **첫 주차인 만큼 팀원들간의 토의가 금주의 수행 내용의 대부분을 차지** |

**3. 강사님 피드백 사항**

|  |  |
| --- | --- |
| 윤필용 강사님 | 순서도를 추가 |
| 문오경 강사님 | 1. COMMENT  WRITER는 USERS의 ID와 FK 되어야하지 않는지  2. POST  좋아요는 항상 증가하는가?  다양한 게시판을 구현하는 화면구성인데, API를 이용해 다 불러서 보여주는것인지?  현 테이블에 관련 구분이 없는건 아닌지?  단순궁금. COMMENT 테이블 포함 REPORTCOUNT의 의미는?  3. Q&A, 고객센터 관련 테이블은? POST에 함께?? |